# 课程注册系统开发计划

2026 软件工程课程设计    陈辰 小组    版本 1.0    2026-10-13

本计划覆盖高校课程注册系统的实现、测试和课程材料交付。采用 Vue 3、Flask、PostgreSQL 和 Docker Compose，优先完成题目中的八类核心用例。项目由五位成员协作，陈辰 为组长。

# 1 项目范围与交付物

必交内容包括可运行程序、开发计划、需求分析、设计文档、测试计划、测试报告、五份个人工作总结和组长汇总报告。本项目同时提供配置管理计划、初始化数据、数据库结构 SQL、源代码和运行说明。

旧课程目录及计费系统通过独立 HTTP 模拟服务对接。真实 Ingres、DEC VAX 和生产财务系统不在本次实现环境内。课程 PPT 允许 Web 技术，故采用浏览器界面替代题目中的 Windows 95/98 桌面界面。

# 2 人员安排

| 成员 | 职责 | 对应工作 | 贡献比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈辰 | 组长与集成 | 范围管理、架构、合并验收、全组总结 | 20% |
| 董宇曦 | 需求与学生端 | 用例、目录、选课、课表、成绩查询 | 20% |
| 刘根森 | 后端与数据库 | 数据模型、事务、锁、容量和先修校验 | 20% |
| 李怡宁 | 教师与教务端 | 授课、名单、成绩录入、人员维护 | 20% |
| 赵毓豪 | 测试与交付 | 异常与并发测试、部署、证据、操作说明 | 20% |

五位成员按上述分工开展工作，每人贡献比例为 20%，合计 100%。

# 3 协作方式

以功能模块交付为单位，需求编号贯穿设计和测试。成员提交修改前运行相关测试；陈辰 负责审查接口、组织集成和维护版本清单。每日记录完成内容、问题及下一步计划，发现范围变化时先修订需求与测试用例。

# 4 进度与迭代计划

题目给出的课程周期为 2026 年 9 月 8 日至 10 月 16 日。本计划以 10 月 13 日当前版本为起点安排剩余工作，不追溯编造此前开发记录。

| 迭代 | 计划时间 | 目标 | 验收条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| I1 | 10 月 13 日 | 核心功能、数据与容器启动 | 三类角色可登录，核心事务测试通过 |
| I2 | 10 月 14 日 | 组员走查与问题修复 | 逐条核对用例及异常流，修订文档 |
| I3 | 10 月 15 日 | 答辩演练与交付冻结 | 从干净环境启动，完整演示，无阻断缺陷 |
| 验收 | 10 月 16 日 | 课程运行检查与提交 | 封面资料与签名齐全，文档源码版本一致 |

# 5 风险及应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 并发选课超额 | 业务规则失效 | 对教学班加行锁，真实 PostgreSQL 并发测试 |
| 外部服务不可用 | 目录或计费中断 | 目录缓存和超时；计费持久化重试与幂等 |
| 环境不一致 | 无法现场演示 | Compose、固定依赖、预构建前端、初始化数据 |
| 需求歧义 | 实现与题目不一致 | 在需求分析中记录解释与验收边界 |
| 人员信息缺失 | 不符合提交形式 | 组长补充组号、学号及本人签名 |

# 6 完成标准

八类核心用例及关键异常流有对应实现和测试。

系统可通过 Docker Compose 启动，重建容器后数据仍在。

源码、数据库模型、测试证据和文档相互一致。

实际性能结果与尚未验证的性能目标分别列明。

所有成员核对个人总结，组长汇总并完成提交封面。