# 课程注册系统测试计划

2026 软件工程课程设计    teammate0 小组    版本 1.0    2026-10-13

# 1 测试目标与环境

验证八类核心用例、权限隔离、异常回滚、课程人数边界和外部接口恢复。自动化测试在独立 PostgreSQL 数据库 course_test 中运行；每个用例重建该测试库中的表并初始化固定数据。测试代码拒绝对其他数据库执行重置，演示库 course 不参与破坏性测试。

环境为 Docker Desktop、PostgreSQL 18 Alpine、Python 3.13、Flask 3.1.2、SQLAlchemy 2.0.43、pytest 8.4.2。浏览器检查使用本机内置浏览器。前端用 npm 锁文件安装并执行 Vite 生产构建。

# 2 测试层次与进入条件

功能集成测试：通过 Flask 测试客户端请求真实 PostgreSQL，验证响应与数据库最终状态。

并发测试：两个独立请求同时争抢第 10 个名额，预期一成一败。

外部系统联调：独立 HTTP mock 容器，验证故障、恢复及重复请求去重。

界面测试：以三类角色操作主要页面，检查成功提示、列表数据及响应布局。

进入条件：Docker 数据库健康，初始化完成，前端生产构建成功。

# 3 需求覆盖矩阵

| 需求 | 主要检查 | 自动化定位 |
| --- | --- | --- |
| FR01 | 未登录、CSRF、错误密码、角色越权、停用账户 | unauthenticated、bad_login、role_boundaries、inactive_login |
| FR02 | 增改删、唯一 ID、关联删除保护、授课资格 | user_lifecycle、delete_current、missing_eligibility |
| FR03 | 草稿、4+2、去重、先修、冲突、退改、容量 | draft、first_submit、duplicate、prerequisite、conflict、last_seat |
| FR04 | 教师归属、冲突、关闭后禁止修改 | teaching_conflict、teaching_update |
| FR05/06 | 名单归属、合法等级、批量回滚、成绩查询 | teacher_roster、grade_edit、invalid_grade、grade_batch |
| FR07 | 在途事务、取消、补位、计费、重复关闭 | close_busy、close_cancels、teacherless、alternate_fallback |
| FR08 | 目录故障、计费重试、幂等 | external_catalog、billing_retry、check_integrations.py |

# 4 关键测试步骤及预期结果

| 场景 | 输入 / 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 正常选课 | student01 主选 2/3/4/5，备选 6/7 | 4 门主选占位；2 门备选不占位 |
| 人数边界 | 已有 9 人，两学生同时提交 | 一个 200，一个 409，最终 10 人 |
| 先修失败 | student13 选择数据结构 | 409；课表与人数均不变 |
| 时间冲突 | 选择 11 班数据结构与 3 班组成原理 | 409；原有课表保留 |
| 跨身份访问 | 学生访问人员维护接口 | 403；没有人员数据返回 |
| 关闭冲突 | 持有学期共享锁时执行关闭 | 409；学期保持 open |
| 无教师补位 | 三份课表含无教师课程与相同备选 | 无教师班取消，备选达到 3 人开班 |
| 首备选满员 | 第一备选已 10 人 | 不超额，尝试第二备选 |
| 成绩批次回滚 | 先传有效成绩再传非本班学生 | 整个批次回滚，不保存首项 |
| 计费故障恢复 | 计费返回 503，再恢复可用 | pending 保留；重试后 sent；收据不重复 |

# 5 执行与缺陷记录

使用 tools/run-tests.sh 运行自动化检查。原始日志和 JUnit XML 存放于 03-测试证据。缺陷记录至少包括重现步骤、实际与预期结果、影响范围、修复位置和复测结果。不得用手工编写的“通过”替代命令输出。

# 6 退出标准与剩余测试

全部自动化用例通过；三种角色的核心页面操作可完成；启动、数据持久化和外部故障恢复有证据。500/2000 用户压力测试、80% 事务两分钟目标、长期可用性和真实 Ingres 联调另行安排；在完成前不得声明达到这些指标。