李怡宁个人工作总结

2026 软件工程课程设计    姓名：李怡宁    学号：35231905   职责：教师端与教务管理

1 对应工作范围

我负责教师端和教务端两部分。教师端有“授课安排”和“名单与成绩”两个页面；教务端有“师生管理”（包括授课资格）、“选课管理”、“计费记录”、“操作日志”和“外部服务”几个页面。对应的需求是 FR02 维护师生信息、FR04 选择授课、FR05 提交成绩，以及 FR07 关闭选课里由教务在页面上操作的那一段；对应的用例是 UC02、UC03、UC05、UC06 和 UC08。

涉及的接口有：GET / PUT /api/teaching，GET /api/offerings/{id}/roster，PUT /api/offerings/{id}/grades，/api/users 的增、改、删、查，以及 /api/users/{id}/eligibility。关闭选课时的补位算法、计费重试和并发控制由其他同学负责，我只核对教务发起关闭、查看结果这一段是否符合需求。

2 对应成果

| 成果 | 位置 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析文档 1.1 中的教师、教务部分 | 01-提交文档 | 补充了 BR09 至 BR12 四条业务规则，新增需求追踪表和已知差异 |
| 设计文档 1.1 中的教师、教务部分 | 03-设计文档.docx | 新增第 14 节，说明页面与接口的对应、三个保存流程、字段校验、权限和审计动作 |
| 教师端和教务端功能 | 02-源代码/frontend/src/App.vue 中教师、教务角色的页面，以及 backend/app.py 中对应的接口 | 授课安排、名单查看、成绩录入、师生维护、授课资格、发起关闭选课 |
| 核对记录 | 本文第 3 节 | 28 项场景的操作、实际结果和对应的自动化用例，以及 5 项发现和处理 |

3 工作核对说明

3.1 工作记录

| 日期 | 工作内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 10 月 11 日 | 对照题目里 Maintain Professor Information、Maintain Student Information、Select Courses to Teach、Submit Grades 四个用例，逐条核对需求分析文档 | 主要流程和异常流程都能找到对应条目；发现 3 处和题目不完全一致的地方，见 3.3 |
| 10 月 11 日 | 阅读教师端和教务端的实现，包括 App.vue 里的相关页面和 app.py 里的相关接口 | 页面提示、接口校验和需求基本一致；另外记下 2 处可以改进的地方 |
| 10 月 11 日 | 在独立的测试库 course_test 上运行全部自动化用例 | 34 项全部通过，和 03-测试证据/pytest.txt 的记录一致 |
| 10 月 11 日 | 用 professor01、admin 和新建的教师、学生账号，在测试库上逐项走查教师和教务用例 | 28 项场景的结果见 3.2，都和需求一致 |
| 10 月 13 日 | 补充需求分析文档和设计文档里教师、教务模块的内容，两份文档都升到 1.1 | 具体补充的内容见第 2 节 |

3.2 教师和教务用例核对结果

走查用的是系统的初始化数据：professor01（林老师）本学期教计算机组成原理 03 班（周三第 1–2 节）和计算机网络 06 班，上学期教程序设计基础 101 班，班上有 10 名学生；Web 应用开发 09 班和数据结构 11 班一开始没有任课教师，其中 11 班也排在周三第 1–2 节，正好可以用来验证时间冲突。第 1 至 15 项是教师端，第 16 至 28 项是教务端。

| 序号 | 场景与操作 | 实际结果 | 自动化用例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师打开授课安排页 | 能看到 11 个有资格教的教学班，以及自己名下的 03 班、06 班和上学期的 101 班 | 没有对应用例，这次是手工核对的 |
| 2 | 在原有安排的基础上，再勾选 Web 应用开发 09 班并保存 | 保存成功，09 班的任课教师变成了本人 | test_teaching_update_and_closure |
| 3 | 同时勾选 03 班和数据结构 11 班 | 被拒绝（409），提示授课时间冲突；原来的安排没有被改动 | test_teaching_conflict_and_other_teacher |
| 4 | 勾选已经有其他教师的数据结构 02 班 | 被拒绝（409），提示该教学班已有其他教师 | test_teaching_conflict_and_other_teacher |
| 5 | 取消勾选 06 班和 09 班，然后保存 | 保存成功，这两个班在课程目录里重新显示为“待安排” | 没有对应用例，这次是手工核对的 |
| 6 | 用一个还没有任何授课资格的新教师账号登录 | 授课安排页是空的，页面提示联系教务配置资格；直接调用接口去选 09 班，被拒绝（403） | test_missing_eligibility_rejected |
| 7 | 查看上学期 101 班的名单 | 列出 10 名学生和已有的成绩，可以录入和修改 | test_teacher_roster_ownership |
| 8 | 查看本学期 03 班的名单 | 列出 3 名学生，只能查看，不能录成绩 | 没有对应用例，这次是手工核对的 |
| 9 | 查看其他教师的 102 班名单 | 被拒绝（403），提示仅可查看本人授课名单 | test_teacher_roster_ownership |
| 10 | 把 student01 的成绩从 A 改成 C | 保存成功，学生端的成绩单随即显示为 C | test_grade_edit_and_report |
| 11 | 把成绩留空，再保存一次 | 保存成功，原来的 C 没有被清掉 | test_grade_edit_and_report |
| 12 | 录入不存在的等级 Z；给不在这个班的学生录成绩；同一名学生在一批里出现两次 | 三种情况都被拒绝（400），并各自给出对应的提示 | test_invalid_grade_and_non_roster |
| 13 | 一批成绩里，一条是有效的，另一条的学生不在这个班 | 整批被拒绝（400），有效的那一条也没有保存 | test_grade_batch_atomic |
| 14 | 给本学期的 03 班录成绩；给其他教师的 102 班录成绩 | 前者被拒绝（409），提示只能录入已结束学期的成绩；后者被拒绝（403） | test_invalid_grade_and_non_roster |
| 15 | 用学生账号调用成绩录入接口 | 被拒绝（403），提示没有执行此操作的权限 | test_grade_edit_and_report |
| 16 | 教务打开师生管理页 | 列出 3 名教师和 14 名学生，不包含教务自己的账号 | 没有对应用例，这次是手工核对的 |
| 17 | 新增一名学生，填写姓名、出生日期、身份识别号、毕业日期等信息 | 创建成功，系统自动分配了内部编号 | test_user_lifecycle_and_eligibility |
| 18 | 新增时分别尝试：账号重复、密码少于 8 位、账号里有中文、姓名为空、身份选成教务 | 全部被拒绝：账号重复返回 409，其余返回 400，都有相应的提示 | 没有对应用例，这次是手工核对的 |
| 19 | 修改姓名；把日期写成 2005/03/01；修改一个不存在的编号 | 姓名修改成功；日期格式不对被拒绝（400）；编号不存在返回 404 | test_user_lifecycle_and_eligibility |
| 20 | 把一个账号设为停用，再用它登录 | 登录被拒绝（401） | test_inactive_login_rejected |
| 21 | 删除本学期有课表的学生；删除本学期有授课任务的教师 | 都被拒绝（409），提示要先解除关联 | test_delete_current_dependencies_rejected |
| 22 | 删除一个没有任何关联的人员，然后再删一次 | 第一次成功，这个人从列表里消失，也不能再登录；第二次返回 404 | test_user_lifecycle_and_eligibility |
| 23 | 给新教师设置授课资格，再让他去选对应的教学班 | 资格设置成功，之后他可以正常选上这个教学班 | test_user_lifecycle_and_eligibility |
| 24 | 教师还在教某门课时撤销这门课的资格；给学生账号设置资格；填一门不存在的课程 | 分别被拒绝：409（要先取消授课）、404（教师不存在）、400（课程不存在） | 没有对应用例，这次是手工核对的 |
| 25 | 教师访问师生管理和操作日志；学生调用关闭选课 | 都被拒绝（403） | test_role_boundaries |
| 26 | 关闭选课时不带确认；正常确认关闭；关闭之后再关一次 | 不带确认被拒绝（400）；正常关闭成功，取消了 7 个教学班，生成 3 条计费记录；再关一次被拒绝（409） | test_close_cancels_and_is_not_repeatable |
| 27 | 选课关闭之后，教师修改授课安排，教务修改授课资格 | 都被拒绝（409），提示本学期选课已关闭 | test_teaching_update_and_closure |
| 28 | 选课关闭之后，查看计费记录和操作日志 | 计费记录有 3 条，等待后台发送；操作日志按时间倒序列出了前面的各项操作，成绩相关的记录只有教学班和条数，没有具体成绩 | test_billing_retry_keeps_outbox |

3.3 发现的问题与处理

| 序号 | 发现 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 题目要求：教师选的教学班时间冲突时，系统要指出是哪几门课冲突。现在的提示只有“授课时间冲突”，没有说明是哪两个班 | 已经写进需求分析文档第 9 节的已知差异；同时列入 10 月 14 日的走查事项，请其他同学评估能否在提示里带上课程名称 |
| 2 | 题目要求：新增人员之后，系统要把新生成的编号告诉教务。接口确实返回了编号，但页面上只提示“人员信息已保存”，列表里也看不到编号 | 同样写进了已知差异，建议在保存成功的提示里把编号带上 |
| 3 | 题目的做法是让教务输入编号来查找人员；本系统是在列表里按姓名或账号搜索，找到后直接编辑或删除 | 我认为这样操作更方便，属于对题目的合理调整，已经在需求分析文档的 BR09 里写明 |
| 4 | 直接调用修改人员的接口时，如果请求里没有带“状态”这一项，已经停用的账号会被改回正常。页面每次保存都会带上状态，所以正常操作不会遇到 | 这次没有改代码，先记入走查问题清单，请其他同学确认是否需要修复 |
| 5 | 教师上学期没有授课时，“名单与成绩”页的下拉框是空的，没有题目要求的那句专门提示 | 影响很小，已写进已知差异，暂不处理 |

3.4 测试证据

自动化测试的结果见 03-测试证据/pytest.txt 和 pytest.xml；浏览器检查.txt 的第 3 条和第 4 条分别是教师端和教务端的操作记录。

4 技术认识与总结

这次核对下来，体会最深的一点是：权限不能只靠界面来控制。把按钮隐藏起来，并不等于后端会拒绝请求。所以每个接口都要在后端判断角色；教师的接口还要多判断一层，确认这个教学班是不是他本人教的。

成绩是一批一批保存的，这一批要么全部成功，要么全部不保存。如果允许“前面几条存进去了、后面一条出错”，教师很难发现哪些成绩已经被改过，后果比直接报错更严重。

“留空”的含义必须在需求里写清楚。题目的意思是留空表示这次先跳过，以后再填；如果实现成“留空就清掉原来的成绩”，教师只想改一个人的成绩时，就可能把其他人的成绩一起清空。

删除人员不能真的把记录删掉。成绩和操作日志都还要引用这个人，所以系统采用的是逻辑删除：账号不能再登录，也不出现在列表里，但历史数据都还在。另外，删除之前还要先检查这个人在本学期有没有课表或授课任务。

授课安排的保存是“整份替换”：教师提交的是一份完整的清单，没有勾选的就视为取消。因此时间冲突要针对整份清单来检查，而不是只检查新勾选的那一个班。

最后一点是，对照题目原文逐条核对很有必要。冲突提示没有指明课程、新增后没有显示编号，这两处差异单看程序是发现不了的，都是和题目的用例一条一条对照之后才看出来的。